ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

«17» травня 2024 р.                                                                                                              № 61

Про підготовку господарського комплексу та

об’єктів соціально-культурного призначення до роботи

в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

Відповідно до розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) №494 від 03 травня 2024 року, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання», «Про водовідведення та очищення стічних вод », постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 року №1198 «Про затвердження Правил користування тепловою енергією», наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.12.2008 року за  № 1310/16001, з метою забезпечення стабільної роботи підприємств господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення територіальної громади в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років:

1. Утворити та затвердити план заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Вишгородської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років згідно Додатку 1.

2. Утворити та затвердити склад оперативного штабу з питань підготовки і забезпечення сталого функціонування господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Вишгородської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років згідно Додатку 2.

3. Структурним підрозділам Вишгородської міської ради, підприємствам та установам господарського комплексу та об’єктам соціально-культурного призначення громади забезпечити безумовне та своєчасне виконання плану заходів, а також інформування Вишгородської міської ради через оперативний штаб про підготовку до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років відповідно до встановлених термінів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віталія САРДАКА.

Міський голова                                                                    Олексій МОМОТ

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

від 17 травня 2024 р. № 61

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки підприємств господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Вишгородської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

| № з/п | Назва заходу | Строк виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Силами адміністрацій об’єктів, відомчої пожежної охорони, пожежно-технічних комісій, добровільних пожежних дружин та інших добровільних протипожежних формувань, організувати комісійні перевірки протипожежного стану підвідомчих об’єктів. Вжити невідкладні заходи по усуненню виявлених порушень. Особливу увагу приділити стану протипожежного захисту об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення: підприємства паливо-енергетичного комплексу, котелень, газокомпресорних станцій, лікарень та інших. | Вересень-жовтень |
| 2 | Питання щодо покращення протипожежного стану об’єктів та їх підготовки до експлуатації в осінньо-зимовий період, розглянути на засіданнях (нарадах) при керівництві підприємств, установ та організацій. | Вересень-жовтень |
| 3 | Наказами керівників підприємств, установ та організацій, визначити відповідальних осіб за протипожежний стан будівель, споруд, приміщень, та інших дільниць. Покласти на них здійснення контролю за дотриманням протипожежного режиму на закріплених дільницях. | Вересень-жовтень |
| 4 | Відповідальним особам за пожежну безпеку підприємств, установ та організацій, організувати проведення додаткових протипожежних інструктажів. Особливу увагу приділити працівникам, які зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, персоналу, що обслуговує електроустановки, вентиляційне, технологічне та інше інженерне обладнання. | Вересень-жовтень |
| 5 | Керівникам підприємств, при підготовці об’єктів до осінньо-зимового періоду, привести в справний стан електромережу та електрообладнання, опалювальні установки, технологічне обладнання, системи внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, установки автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння. | Травень-жовтень |
| 6 | Заборонити використання саморобних електронагрівальних приладів. | Осінньо-зимовий період |
| 7 | Шляхи евакуації привести у відповідність до вимог, норм та правил пожежної безпеки. | Вересень- жовтень |
| 8 | Приміщення будівель об’єктів забезпечити необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, привести технічне обслуговування вогнегасників, пожежні щити укомплектувати необхідним інвентарем. | Вересень- жовтень |
| 9 | З настанням холодної пори року обов’язково утеплити кришки люків колодязів пожежних гідрантів системи зовнішнього протипожежного водопостачання та встановити утеплені ополонки розміром не менше 0,6 м х 0,6 м, для збирання води з відкритих водо джерел, водонапірні башти обладнати пристроями для забору води пожежними автомобілями. | Жовтень-листопад |
| 10 | При наявності пожежної та пристосованої для цілей пожежогасіння техніки, організувати цілодобове чергування членів добровільної, місцевої та відомчої пожежної охорони. Укомплектувати техніку пожежно-технічним обладнанням (несправну – відремонтувати) та забезпечити паливно-мастильними матеріалами. | Осінньо-зимовий період |
| 11 | Зобов’язати черговий персонал закладів з нічним перебуванням людей щоденно передавати інформацію про кількість людей, що знаходяться у нічний час, в диспетчерську службу аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС України у Київській області. | Осінньо-зимовий період |
| 12 | Органам місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємствам та організаціям, вишукати можливість для надання допомоги в ремонті пічного опалення та електрогосподарства, особам, які опинилися в складних життєвих умовах і потребують соціальної підтримки. | Осінньо-зимовий період |
| 13 | Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, житловим організаціям організувати інформування населення за місцем проживання правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях за допомогою засобів масової інформації.. | Осінньо-зимовий період |
| 14 | Зобов’язати відповідальних осіб комунальних підприємств здійснювати контроль щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років, при цьому перевірити: - виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; - укомплектування вузлів керування тепловою енергією та джерел теплової енергії працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки; - проведення повірки вузлів обліку; - проведення ремонту обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах; - проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, систем теплопостачання; - постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; - дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; - проведення протиаварійних тренувань; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; - оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; - перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів; - технічний стан блискавкозахисту та електро-обладнання, при необхідності відремонтувати; - проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів; - дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; - проведення гідропневматичної, в разі необхідності, хімічної промивки внутрішньо будинкових мереж; - приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій; - дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; - проведення технічного огляду будівель і споруд з видачою відповідних паспортів готовності; - очищення водостоків, зливних дренажних лотків від сторонніх предметів; - створення запасів реагентів та знезаражуючих засобів; справність роботи автоматики технологічного захисту (спрацювання запобіжних клапанів, автоматики аварійного відключення). | Осінньо-зимовий період |
| 15 | Вживати заходів щодо впровадження енергоефективних проектів, спрямованих на скорочення та/або заміщення споживання природного газу в комунальних закладах | Червень- листопад |
| 16 | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення, будинків культури, бібліотек тощо до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | Вересень- жовтень |
| 17 | Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями, різних форм власності та підпорядкування, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливого їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності району | Вересень- жовтень |
| 18 | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних, посипочних матеріалів та шанцевих механізмів (у тому числі лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах | Осінньо-зимовий період |
| 19 | Забезпечити готовність автономних та аварійних джерел енергозабезпечення для їх оперативного залучення у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства). | Осінньо-зимовий період |
| 20 | Вжити заходів щодо очищення покрівель будівель, доріг, проходів та пожежних гідрантів від снігу, в період сильних снігопадів, ожеледі | Осінньо-зимовий період |
| 21 | Забезпечити своєчасне укладання підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв, а також забезпечити закупівлю паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | Вересень- жовтень |
| 22 | Забезпечити своєчасну заготівлю та складування у спеціально відведених місцях твердого та альтернативних видів палива з дотримання нормативів щодо вологості, відповідно до потреби на опалювальний сезон 2024-2025 років | Вересень- листопад |
| 23 | Висвітлювати у місцевих засобах масової інформації стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років | Жовтень-листопад |

Т.в.о. керуючого справами

виконавчого комітету                                                               Альона МАРТИНЕНКО

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

від 17 травня 2024 р. №61

СКЛАД ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ

з питань підготовки господарського комплексу та

об’єктів соціально-культурного призначення до роботи

в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

Голова оперативного штабу:

САРДАК Віталій Ігорович - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

Заступник голови оперативного штабу:

ЛЄБЄДЄВА Алла Михайлівна – начальник відділу ЖКГ, транспорту та благоустрою Вишгородської міської ради;

Секретар оперативного штабу:

УТКІН Гліб Андрійович – спеціаліст I категорії відділу ЖКГ, транспорту та благоустрою Вишгородської міської ради;

Члени комісії оперативного штабу:

КОПІЙКА Микита Валерійович- головний спеціаліст відділу ЖКГ, транспорту та благоустрою Вишгородської міської ради;

ЄРЕМА Тетяна Миколаївна – начальник Управління фінансів Вишгородської міської ради;

ФОРОЩА Тетяна Володимирівна – начальник Соціально-гуманітарного управління Вишгородської міської ради;

ГАВРИЛОВА Світлана Вікторівна – начальник Управління соціального захисту населення Вишгородської міської ради;

КОЖАНОВ Костянтин Станіславович – директор Фонду комунального майна Вишгородської міської ради;

ЧЕБАН Георгій Васильович – директор Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал»;

МАКАРИЦЬКА Ольга Леонідівна – директор комунального підприємства «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради;

КЛЮС Сергій Олександрович – т.в.о. комунального підприємства «Вишгородтепломережа» Вишгородської міської ради;

ГАРКАВКА Ольга Григорівна – в.о. директора комунального підприємства «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради;

БОЙКО Максим Миколайович – староста сіл Хотянівка та Осещина;

МОРОЗОВА Оксана Валеріївна – директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Вишгородської міської ради;

КЛЮЗКО Іван Вячеславович – КНП «Вишгородська центральна міська лікарня» Вишгородської міської ради;

Представник Вишгородського РВ ГУ ДСНС України у Київській області (за згодою);

Представник управління Держенергонагляду у Київській області (за згодою);

Представник Державної служби з питань праці у Київській області (за згодою).

Т.в.о. керуючого справами

виконавчого комітету                                                                Альона МАРТИНЕНКО