ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

«27» серпня 2024 р.                         м. Вишгород                                              № 117

Про проведення розгортання, попередніх

випробувань та дослідної експлуатації

комплексної системи захисту інформації

типового робочого місця стороннього

користувача Автоматизованої системи

Державного земельного кадастру

(КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК)

Відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», НД ТЗІ 3.7-003-05 та НД ТЗІ 1.6-005-2013, у зв’язку із модернізацією комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК), –

1.Створити комісію для проведення робіт з розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ типового робочого місця стороннього користувача АС ДЗК (далі – ТРМ СК) у складі:

Голова комісії:

Карпов В.А. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

Члени комісії:

Новоселецький І.В. – ІТ-головний спеціаліст відділу організаційної роботи, внутрішньої політики та забезпечення роботи ради;

Гризун С.В. – головний спеціаліст сектору з контролю за використанням і охороною земель .

2. Голові комісії забезпечити проведення робіт з:

- розгортання ТРМ СК в термін з 29.08.2024 по 30.08.2024;

- проведення попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін з 02.09.2024 по 03.09.2024;

- проведення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін з 03.09.2024 по 04.09.2024.

3. Голові комісії за результатами проведених робіт забезпечити оформлення та подання на затвердження:

- протоколу попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін до 06.09.2024;

- акту про приймання у дослідну експлуатацію КСЗІ ТРМ СК в термін до 06.09.2024;

- акту завершення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін до 06.09.2024.

- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                             Олексій МОМОТ